Kickoff Pack: «Наполнитель для кошки»

Выжимка решений из треда + стартовые шаги для Этапа 1 (web‑сервис + PWA)

Дата: 15.04.2026 • Версия: 1.0

# Контекст и цель первого этапа

Этап 1 — это пилотный веб‑сервис скрининга состояния питомца по фотографиям диагностического наполнителя. Результат Этапа 1 носит скрининговый (вероятностный) характер и не является диагнозом. Цель этапа — запустить работающий цикл «эталон → диагностическое фото → расчет скрининговой оценки → сохранение кейса» и начать сбор данных для итеративного улучшения алгоритма и протокола съемки.

# Что делаем (Этапы работ)

## Этап 1 — web‑сервис (MVP)

Веб‑клиент: анкета пользователя/питомца, съемка эталона и диагностического фото, показ результата.

Сервер: прием фото/метаданных, хранение кейсов, первичная обработка и скрининговый скоринг.

Внутренняя панель (для компании): просмотр кейсов, фильтры/поиск, выгрузка (CSV).

Инструкция/протокол проведения скрининга (версия 1).

## Этап 2 — приложение‑клиент в формате PWA

Оформление клиентской части как Progressive Web Application (PWA): установка иконки на экран, запуск в отдельном окне без адресной строки.

Подстройка UX под «псевдо‑нативное» использование на iOS/Android в рамках возможностей PWA.

Уточнение протокола съемки и подсказок в интерфейсе на основе данных пилота (без расширения обязательств по диагностической точности).

# Роли и коммуникация

| Заказчик | Корпорация «Тавела» (юридическое лицо по реквизитам договора) |
| --- | --- |
| Руководитель проекта со стороны Заказчика | Анна (Project Manager) |
| Исполнитель | Василий (Software Engineer / Data Scientist) |
| Рабочий канал | Telegram (общий чат) |
| Цикл синхронизации | Предлагается: 2 коротких статуса в неделю + 1 демо по итогам недели |

# Критические зависимости от Заказчика (чтобы старт не буксовал)

Аванс за Этап 1 (по договору).

Передача первой «пачки» обучающих фотоматериалов (старт срока Этапа 1 привязан к этой передаче).

Подтверждение диапазона pH нормы для кошек (точные границы, не «примерно»).

Описание pH‑отклонений (в обе стороны) и короткое описание типовых состояний/рисков для формулировок рекомендаций (скрининг, не диагноз).

Согласование протокола съемки (свет/лотки/ракурс) и формата передачи фото без сжатия.

# Стартовый план на первую неделю

Заказчик подтверждает «pH‑норма» и «pH‑отклонения» (диапазоны и пороги) + дает тексты рекомендаций общего характера (3 уровня).

Анна готовит и передает 1‑ю пачку фотоматериалов (минимум 25 фото) согласно Приложению «Протокол и датасет».

Исполнитель поднимает репозиторий/CI, базовый backend и черновой пайплайн обработки + первый отчет по устойчивости признаков (Greyscale/Hue/Lab).

Стороны согласуют формат хранения и выгрузки кейсов (структура метаданных, названия файлов/таблица).

# Где смотреть детали

Документ 2: «Эксперимент и датасет» — протокол съемки, лотки/свет, требования к метаданным, план двух пачек фото.

Документ 3: «Метрики и приемка» — критерии работоспособности сервиса и алгоритма, включая слепую выборку.

Документ 4: «Evidence pack» — исследования по smartphone colorimetry/urinalysis и зачем они нам.